| Ata de Reunião |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 26 de abril de 2026 |  |  |  |  |
| Hora: 18 horas |  |  |  |  |
| Local: On-line |  |  |  |  |
| Participantes |  |  |  |  |
| Nome | E-mail |  | Papel |  |
| Bernardo Augusto Pereira Lopes | b.lopes.software@gmail.com |  | Desenvolvedor full stack |  |
| Cleverson Resende Rosa | cleverson.github@gmail.com |  | Tech Lead |  |
| Felipe Paz Carvalho Batista | felipepaz.cb@gmail.com |  | Analista de Requisitos/PO |  |
| Matheus Augusto Barbosa | augustomatheus1206@gmail.com |  | Desenvolvedor full stack/QA |  |
| Rafael Lopes de Souza da Fonseca | rafaellopessouzafonseca@gmail.com |  | Desenvolvedor full stack |  |
| Sofia Melo do Prado Rocha Duque | sofisduque2004@gmail.com |  | Desenvolvedor full stack |  |
| José Alvimar Ferreira |  |  | Stakeholder |  |
| Pauta |  |  |  |  |
| A reunião teve como propósito o levantamento das funcionalidades que terão que ser realizadas durante a sprint 3. |  |  |  |  |
| Notas e Decisões |  |  |  |  |
| -Definição e implementação da funcionalidade de detalhamento da compra, permitindo melhor visualização das informações pelo usuário. -Desenvolvimento da funcionalidade de pagamento online, visando automatizar o processo de finalização de transações. -Realização de refatoração dos componentes de interface, incluindo: - Cards de aluguel - Cards de eventos - Cards de venda Com foco em melhoria de desempenho, organização do código e experiência do usuário. -Implementação do bloqueio de datas para reservas, garantindo a integridade e evitando conflitos de agendamento. -Desenvolvimento de notificações transacionais, relacionadas às ações realizadas pelos usuários na plataforma. -Implementação de lembretes automáticos, com o objetivo de melhorar o engajamento e reduzir esquecimentos por parte dos usuários. |  |  |  |  |
| Pendências |  |  |  |  |
| Descrição da Pendência |  | Data para Solução |  | Responsável |
| Realizar ajustes no repositorio github |  | 28 de Abril de 2026 |  | Cleverson Resende Rosa |
| Realizar ajustes no codigo fonte desenvolvido |  | 30 de Abril de 2026 |  | Rafael e Matheus |
| Realizar atualização de “Documentação de interface” |  | 28 de Abril de 2026 |  | Sofia e Bernado |
| Realizar o planejamento da próxima etapa da Sprint |  | 30 de Abril de 2026 |  | Felipe Paz |